软件定制开发服务合同

合同编号：CQ-2026-0918-A

签订日期：2026年9月18日

签订地点：杭州市西湖区

甲方（委托方）：杭州澄川科技有限公司

住所：杭州市西湖区文三路 488 号澄川大厦 12 层

统一社会信用代码：91330106MA2XXXXX1A

联系人：周勉　　电话：13800001122

乙方（开发方）：上海霁野数据服务有限公司

住所：上海市浦东新区张江路 88 号霁野中心 7 层

统一社会信用代码：91310115MA1YYYYY2B

联系人：沈可　　电话：13900003344

鉴于甲方拟委托乙方开发「澄川内部客户关系管理系统」（下称「本项目」），双方经协商一致，订立本合同。

第一条　项目内容

1.1　乙方按附件一《需求说明书》完成本项目设计、开发、测试与部署。

1.2　交付物包括：可运行系统、源代码、部署文档、用户手册。

第二条　合同价款与付款

2.1　合同总价为人民币贰拾捌万陆仟元整（¥286,000.00），含税。

2.2　付款节点：

（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付合同总价的百分之五十（¥143,000.00）作为预付款；

（2）验收合格后五个工作日内，甲方支付合同总价的百分之四十（¥114,400.00）；

（3）质保期满且无未结争议后五个工作日内，甲方支付合同总价的百分之十（¥28,600.00）。

第三条　交付与验收

3.1　乙方应于本合同签订之日起九十（90）日内完成交付。

3.2　验收以附件二《验收标准》为准。存在影响核心功能的缺陷的，甲方有权拒绝验收。经乙方书面确认的轻微瑕疵不影响验收通过。

第四条　知识产权

4.1　本项目交付的源代码及相关文档的知识产权归甲方与乙方共有，甲方可在本企业内部使用。

第五条　质保

5.1　质保期自验收合格之日起六（6）个月。质保期内乙方免费修复缺陷。

第六条　违约责任

6.1　乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总价的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过三十日的，甲方有权解除合同。

第七条　其他

7.1　本合同一式两份，双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：____________________　　乙方（盖章）：____________________

授权代表：周勉　　日期：　　　　　　授权代表：沈可　　日期：