软件定制开发服务合同
合同编号：CQ-2026-0918-A
签订日期：2026年9月18日
签订地点：杭州市西湖区

甲方（委托方）：杭州澄川科技有限公司
住所：杭州市西湖区文三路 488 号澄川大厦 12 层
统一社会信用代码：91330106MA2XXXXX1A
联系人：周勉　　电话：13800001122

乙方（开发方）：上海霁野数据服务有限公司
住所：上海市浦东新区张江路 88 号霁野中心 7 层
统一社会信用代码：91310115MA1YYYYY2B
联系人：沈可　　电话：13900003344

鉴于甲方拟委托乙方开发「澄川内部客户关系管理系统」（下称「本项目」），双方经协商一致，订立本合同。

第一条　项目内容
1.1　乙方按附件一《需求说明书》完成本项目设计、开发、测试与部署。
1.2　交付物包括：可运行系统、源代码、部署文档、用户手册。

第二条　合同价款与付款
2.1　合同总价为人民币贰拾捌万陆仟元整（¥286,000.00），含税。
2.2　付款节点：
（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付合同总价的百分之三十五十（¥85,800.00143,000.00）作为预付款；
（2）验收合格后五个工作日内，甲方支付合同总价的百分之四十（¥114,400.00）；
（3）质保期满且无未结争议后五个工作日内，甲方支付合同总价的百分之三十十（¥85,800.0028,600.00）。

第三条　交付与验收
3.1　乙方应于本合同签订之日起九十（90）日内完成交付。
3.2　验收以附件二《验收标准》为准。存在影响核心功能的缺陷的，甲方有权拒绝验收。经乙方书面确认的轻微瑕疵不影响验收通过。

第四条　知识产权
4.1　本项目交付的源代码及相关文档的知识产权归甲方独家所有与乙方共有，甲方可在本企业内部使用。
4.2　乙方不得将本项目分包给任何第三方，亦不得将交付物用于其他客户。

第五条　质保
5.1　质保期自验收合格之日起十二（12）六（6）个月。质保期内乙方免费修复缺陷。

第六条　违约责任
6.1　乙方逾期交付的，每逾期一日按合同总价的万分之五向甲方支付违约金。逾期超过三十日的，甲方有权解除合同。	Comment by 沈可: 沈可：建议改为每日万分之三，三十日改为六十日。请周总确认。

第七条　其他
7.1　本合同一式两份，双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：____________________　　乙方（盖章）：____________________
授权代表：周勉　　日期：　　　　　　授权代表：沈可　　日期：




